Миколаївський навчально-виховний комплекс

Лозівської районної ради

Харківської  області

Вул. Джека Алтаузена, 5, с. Миколаївка, Лозівський район, Харківська область,

тел. 64672,  8 (05745) 64-4-29,  e-mail: HYPERLINK "mailto:%20MykolaivNVK@i.ua"MykolaivNVKHYPERLINK "mailto:%20MykolaivNVK@i.ua"@HYPERLINK "mailto:%20MykolaivNVK@i.ua"iHYPERLINK "mailto:%20MykolaivNVK@i.ua".HYPERLINK "mailto:%20MykolaivNVK@i.ua"ua  КодЄДРПОУ 24676044

Н А К А З

10.04.2018								                     № 44

Про підготовку  Миколаївського навчально-виховного комплексу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період  2018/2019 років

На виконання «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378, з метою створення належних умов для сталої роботи закладів освіти в осінньо-зимовому періоді 2017/2018 років, наказу управління освіти, молоді та спорту Лозівської районної державної адміністрації від 02.04.2018 № 144 «Про підготовку  закладів освіти  району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи  щодо підготовки Миколаївського навчально-виховного комплексу до нового навчального року та роботи в опалювальному періоді 2018/2019 років (Додаток 1).

2. Провести аналіз стану існуючої матеріально-технічної бази, розробити заходи та видати наказ щодо підготовки будівель, топкових, зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2018/2019 років. Копії заходів та наказів надати до групи централізованого господарчого обслуговування управління освіти, молоді та спорту  Лозівської РДА.

До 20.04.2018

3 Забезпечити виконання планів ремонтних робіт закладів освіти району.

До 01.08.2018

4 Забезпечити виконання робіт щодо підготовки теплових господарств  до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років (промивка та гідравлічне випробування системи опалення закладу, ревізія запірної арматури, утеплення зовнішніх систем опалення, димових та вентиляційних каналів).

До 01.07.2018

5. Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

До 01.08.2018

6. Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж в усіх  закладах освіти.

До 01.08.2018

7. В межах виділених коштів провести заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в  закладах освіти району.

До 01.08.2018

8. Привести джерела водопостачання, насосні станції та зони їх санітарної охорони у відповідність до технічних та санітарно-епідеміологічних вимог.

До 05.08.2018

9.  Забезпечити виконання заходу щодо облаштування будівель та приміщень  закладів освіти  безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

До 01.09.2018

10. Отримати дозволи органів державного нагляду на початок опалювального сезону.

До 15.09.2018

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                   С.Ю. Дмитрієва

З наказом ознайомлені:

  - Сидоренко Л.В. –

  - Іванова Л.М. –

  - Волошко Н. В. –

  - Щукіна Г.М. –

  - Борисенко Т.В. –

  - Колеснікова І.І. –

  - Іванченко А.М -

  - Шевчук М. О. –

  - Ткаченко В.В. –

  - Яковлєва О.Г. –

  - Боюка А.Я. –

  - Коваленко Ю.В. –

  - Макаренко Є.В. –

  - Яковлева О.В. –

  - Бажина С.С.–

  - Самардак Н.В.-

  - Маменко О.В.-

  - Ходушко А.М.  -.

  - Шатль К.О.-

  - Бабич Т.В.-

  - Колодяжна О.М.-

  - Черненко Т.В.-

  - Бардащ І.І.-

  - Безугла Т.В.-

  - Мурашка І.О.-

  - Козлов Є.В.-

  - Макаренко В.М.-

  - Мусієнко О.А.-

  - Черненко В.М.-

Безпальченко Л.С.-

Додаток до наказу

від 10.04.2018 № 44

Заходи

щодо підготовки Миколаївського навчально-виховного комплексу

до роботи в осіннє-зимовий період

2018/2019 років

| № з/п | ЗАХОДИ | Відповідальний за виконання | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести весняне (осіннє) обстеження будівель та споруд закладів освіти району (копії актів та наказів надати до ГЦГО УОМС ЛРДА) | Дмитрієва С.Ю. | До 16.04.2018 01.10.2018 |  |
| 2 | Скласти дефектні акти на проведення ремонтних робіт (копії надати до ГЦГО УОМС ЛРДА). | Черненко Т.В. - завгосп | До 15.04.2018 |  |
| 3 | Забезпечити облаштування будівель закладів освіти безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями (пандуси, кнопки виклику, інформаційно-вказівні знаки) | Дмитрієва С.Ю. | До 01.09.2018 |  |
| 4 | Скласти, погодити з відповідними службами та затвердити маршрути руху шкільних автобусів | Дмитрієва С.Ю. Начальник відділу транспортного забезпечення | До 01.08.2018 |  |
| 5 | Провести ревізію та поточний ремонт (в разі потреби) електромережі і електрообладнання, систем заземлення та молнієзахисту закладів | Дмитрієва С.Ю. Черненко Т.В. | До 01.08.2018 |  |
| 6 | Провести перевірку систем заземлення (занулення) та перевірку ізоляції проводів та кабелів в усіх закладах освіти на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | Інженер з охорони праці; Головний бухгалтер; Дмитрієва С.Ю. | До 01.08.2018 |  |
| 7 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | Інженер з охорони праці; Дмитрієва С.Ю. | До 01.08.2018 |  |
| 8 | Провести гідравлічне випробування та промивку системи теплозабезпечення закладів освіти (копії актів надати до ГЦГО УОМС ЛРДА) | Дмитрієва С.Ю. | До 01.06.2018 |  |
| 9 | Забезпечити відповідність теплових пунктів закладів та підготовку теплового господарства до нового опалювального періоду відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерством палива та енергетики України та Міністерством житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378. | Дмитрієва С.Ю. | До 01.09.2018 |  |
| 10 | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт закладу | Дмитрієва С.Ю. | До 10.08.2018 |  |
| 11 | Провести повірку газосигналізаторів | Начальник ГЦГО, Головний бухгалтер Дмитрієва С.Ю. | До 01.09.2018 |  |
| 12 | Провести скління та утеплення вікон, вхідних дверей по закладу | Дмитрієва С.Ю. | До 01.09.2018 |  |
| 13 | Провести утеплення систем зовнішнього теплопостачання, теплових пунктів, трубопроводів, що проходять в підвальних та горищних приміщеннях всіх закладів освіти. | Дмитрієва С.Ю. | До 01.09.2018 |  |
| 14 | Провести перевірку захисту засобів обліку теплової та електричної енергії до роботи в умовах низьких температур (в разі необхідності) | Дмитрієва С.Ю. | До 01.09.2018 |  |
| 15 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. | Інженер з охорони праці; Дмитрієва С.Ю. | До 10.08.2018 |  |
| 16 | Отримати дозвіл органів державного нагляду на початок проведення занять. | Інженер з охорони праці; Головний бухгалтер; Дмитрієва С.Ю. | До 10.08.2018 |  |
| 17 | Скласти Паспорта готовності до роботи в опалювальний період 2018/2019 років на всі будівлі закладів освіти, що опалюються | Керівники закладів | До 01.08.2018 |  |
| 18 | Отримати акти готовності теплових господарств закладів освіти до роботи в опалювальний період 2018/2019 років в інспекції Держенергонагляду | Дмитрієва С.Ю. Начальник ГЦГО | До 15.09.2018 |  |
| 19 | Отримати акти готовності до роботи в опалювальний період 2018/2019 років в теплопостачаючій організації: ♦ Миколаївський НВК; | Дмитрієва С.Ю. | До 15.08.2018 |  |
| 20 | Здійснювати постійний контроль та аналіз за використанням електро- та теплової енергії, газу, води, вугілля | Малишева О.М. Керівники закладів | Постійно |  |
| 21 | Забезпечити впровадження прогресивних енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, спрямованих на зменшення витрат енергоносіїв | Економіст, Головний бухгалтер, Дмитрієва С.Ю. | Постійно |  |
| 22 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель. У разі необхідності, доукомплектувати первинні засоби пожежогасіння відповідно вимогам. | Інженер з охорони праці; Дмитрієва С.Ю. | До 01.08.2018 |  |
| 23 | Провести технічне обслуговування наявних вогнегасників по закладах освіти району. | Інженер з охорони праці; Дмитрієва С.Ю. | До 01.09.2018 |  |
| 24 | Придбати вогнегасники для закладу | Інженер з охорони праці; Головний бухгалтер, Дмитрієва С.Ю. | До 01.09.2018 |  |
| 25 |  |  |  |  |

.